| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 9 | » | октября | 20 | 20 | г. |  | № | 78 |
| с. Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной Программы

«Создание и содержание мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов

на территории муниципального образования

сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Каменное №. Администрация муниципального образования сельское поселение Каменное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Каменное на 2020-2022 годы производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Октябрьского района и бюджете муниципального образования сельское поселение Каменное на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                    Ю.П.Шпирналь

Утверждена
постановлением администрации

сельского поселения Каменное

от « 09 »  октября     2020 г. №   78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации сельского поселения Каменное от « » __________ 2020 г. № _____ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Каменное в лице главы поселения Шпирналь Ю.П. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения Каменное в лице бухгалтерии администрации сельского поселения Каменное, специалиста по имуществу и специалиста по закупкам сельского поселения. |
| Цели муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды в сельском поселении Каменное. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов сельского поселения Каменное. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 3. Повышение уровня экологической культуры у населения. |
| Основные мероприятия программы | 1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании сельское поселение Каменное – 2 (шт); - количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов -2 (шт). |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2022 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования: всего – 12 523 827,00 рублей. В том числе: Бюджет Октябрьского района – 12 523 827,00 рублей, Местный бюджет - 0,00 рублей. в том числе по годам: - 2020 год - 12 523 827,00 рублей -2021 год – 0,0 рублей -2022 год – 0,00 рублей |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей, муниципальная программа содержит информацию о мерах, направленных на:

  - Формирование благоприятного инвестиционного климата посредством разработки комплекса мер по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в мероприятия муниципальной программы.

Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами.

Муниципальной программой предусмотрена реализация проектов по созданию 2 новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с.Пальяново и в с.Каменное.

На этих объектах планируется предусмотреть перспективные площадки утилизации отходов.

  - Мероприятия по созданию 2 новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с.Пальяново и в с.Каменное реализуются в соответствии с механизмом, предусмотренным федеральным законодательством о государственных и муниципальных закупках.

Реализация мероприятий Программы предполагает снижение негативного воздействия, стабилизацию состояния окружающей среды и улучшению основных показателей, характеризующих экологическую обстановку в поселении.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Заказчиком производства работ по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов является администрация сельского поселения Каменное.

2.2. Администрация сельского поселения Каменное в лице соисполнителя специалиста по закупкам осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- заключение муниципальных контрактов по результатом проведенного аукциона на выполнение работ по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию новых контейнерных площадок на территории сельского поселения;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

2.3. Администрация сельского поселения Каменное в лице главы поселения и соисполнителя главного бухгалтера поселения осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

2.4. Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы. Целевое и рациональное использование финансовых средств отслеживает соисполнитель главный бухгалтер.

2.5. Механизм реализации Программы на территории сельского поселения Каменное в 2020-2022 годах позволит:

- создать 2 новых места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании сельское поселение Каменное;

- внести в реестр муниципального имущества новые построенные площадки;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей муниципального образования.

2.6. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы:

- Ответственным исполнителем Программы является сельское поселение Каменное в лице главы поселения Шпирналь Ю.П.

- Ответственным соисполнителем Программы является бухгалтерия администрации сельского поселения Каменное, специалист по имуществу и специалист по закупкам сельского поселения.

- Ответственный соисполнитель (главный бухгалтер) Программы несет ответственность за своевременное выполнение программы, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе отчет о ходе реализации Программы за отчетный год.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых показателей. Глава поселения рассматривает и утверждает отчет об исполнении Программы.

2.7. Порядок финансирования Программы.

- Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств сельского поселения Каменное осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района, т.е. иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Октябрьского района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| - № показателя | - Наименование целевых показателей | - Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | - Значения показателя по годам |  |  | - Целевое значения показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2020г | - 2021г | - 2022г |  |
| - 1 | - количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании сельское поселение Каменное – 2 (шт) | - 0 | - 2 | - 0 | - 0 | - 2 |
| - 2 | - Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | - 2 | - 2 | - 0 | - 0 | - 2 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель |  | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021г |  | 2022г |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация сельского поселения |  | всего |  | 12 523 ,82 |  | 12 523 ,82 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | 12 523 ,82 |  | 12 523 ,82 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация сельского поселения | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Администрация сельского поселения | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего |  | 12 523 ,82 |  | 12 523 ,82 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | 12 523 ,82 |  | 12 523 ,82 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Таблица 3

## Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы | Создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. |

Таблица 4

Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  |  |  | Наименование порядка, номер приложения (при наличии), реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля) проектов (проекта))* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Направление расходов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Цель «Сохранение благоприятной окружающей среды в сельском поселении Каменное» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов сельского поселения Каменное» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Оплата муниципальных контрактов, заключенных в в соответствии с 44ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сроки, предусмотренные контрактами |  |  |  |
| 2 |  | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данная задача финансовой поддержки не предусматривает осуществление планируется путем привлечения работников, привлеченных по Муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействия занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район" |  |  |  |
| Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |  | Данная задача финансовой поддержки не предусматривает осуществление. планируется путем проведения субботников с привлечением населения |  |  |
| Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры у населения» |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение разъяснительных, информационных мероприятий среди населения |  | Данная задача финансовой поддержки не предусматривает |  |  |