

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  герб Октябрьского района (для бланка)**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ**  **Октябрьского района**  **Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| « | 04 | » | сентября | 20 | 18 | г. |  | № | 115 |
| с. Каменное | | | | | | | | | |

О внесение изменений в постановление

главы сельского поселения Каменное

От 23.04.2018г. № 55

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Каменное к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами администрации

Сельского поселения Каменное:

1. Внести изменения в постановление главы сельского поселения Каменное от 23.04.2018г. № 55 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Каменное к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы

сельского поселения Каменное Д.Н. Печенина

|  |
| --- |
|  |

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Каменное

от 04.09.2018 № 115

**Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе**

**в осенне-зимний период 2018-2019 годов муниципального образования**

**сельское поселение Каменное**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единицы  измерения | | Количество,  объем | Финансовые средства, тыс. руб. | | | | Сроки  исполнения | Ответственный исполнитель  Ф.И.О. |
| Бюджет  автономного округа | Бюджет района/бюджет поселений | Средства  предприятий | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ***Теплоснабжение*** | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Замена инженерных сетей теплоснабжения:** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Геологическая в с. Каменное | | м | 70 | 262719,90 | 13827,37 |  | 276547,27 | июнь 2018 | Ю.П. Шпирналь |
| 1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы с ул. Дорожной по ул. Векшина | | м | 180 | 806308,07 | 42437,27 |  | 848745,34 | Июль 2018 | Ю.П. Шпирналь |
| 1.4 | Промывка, опрессовка теплотрассы с. Пальяново | |  |  |  |  | 60 000 | 60 000 | июль 2018 | Т.Ю .Юдинцева |
| 1.5 | Промывка, опрессовка теплотрассы с. Каменное | |  |  |  |  | 60 000 | 60 000 | июль 2018 | Т.Ю .Юдинцева |
| 2. | ***Водоснабжение, водоотведение*** | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Замена инженерных сетей водоснабжения** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважиного оборудования и замена глубинных насосов** | | | | | | | | | |
| 3.1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:** | | | | | | | | | |
| 4.1. |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ***Жилищный фонд*** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | |  | **1069027,97** | **56264,64** | **120 000,00** | **1245292,61** |  |  |