

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** герб Октябрьского района (для бланка)**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ****Октябрьского района****Ханты – Мансийского автономного округа – Югры****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| « | 23 | » | апреля | 20 | 18 | г. |  | № | 55 |
| с. Каменное |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Каменное к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Каменное к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Каменное к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном - сайте муниципального образования сельское поселение Каменное.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Каменное Ю.П. Шпирналь

|  |
| --- |
|  |

 Приложение

 к постановлению администрации

 сельского поселения Каменное

 от 23.04.2018 № 55

**Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе**

**в осенне-зимний период 2018-2019 годов муниципального образования**

**сельское поселение Каменное**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество,объем | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнительФ.И.О. |
| Бюджет автономного округа | Бюджет района/бюджет поселений | Средства предприятий | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ***Теплоснабжение*** |
| 1.1. | **Замена инженерных сетей теплоснабжения:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Геологическая в с. Каменное | м | 70 | 200 000 | 38148,14 |  |  238148.14 |  июнь 2018 | Ю.П. Шпирналь |
| 1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы с котельной до выхода на улицу Почтовая с. Пальяново | м | 130 | 630,000 | 38148,14 |  |  668148.14 | июнь 2018 | Ю.П. Шпирналь |
| 1.4 | Капитальный ремонт теплотрассы с ул. Почтовая по ул. Центральная с. Пальяново. | м | 70 | 200 000 |  38148,16 |  |  238148.16 | июнь 2018 | Т.Ю .Юдинцева |
| 1.5 | Промывка, опрессовка теплотрассы с. Пальяново  |  |  |  |  | 60 000 | 60 000 | июль 2018 | Т.Ю .Юдинцева |
| 1.6 | Промывка, опрессовка теплотрассы с. Пальяново |  |  |  |  | 60 000 | 60 000 | июль 2018 | Т.Ю .Юдинцева |
| 2. | ***Водоснабжение, водоотведение*** |
| 4.1. | **Замена инженерных сетей водоснабжения**  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3 | **Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважиного оборудования и замена глубинных насосов**  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:** |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ***Жилищный фонд*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  | **1030 000,00** | **114 444,44** | **120 000,00** | **1264 444.44** |  |  |