| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | апреля | 20 | 17 | г. |  | № | 51 |
| с. Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Каменное от 20.08.2015 № 134

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по передаче объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования сельское поселение Каменное

в концессию или долгосрочную аренду (более года)»

# В целях своевременной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Каменное к передаче по концессионным соглашениям:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каменное от 20.08.2015 № 134 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по передаче объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Каменное в концессию или долгосрочную аренду (более года)» изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каменное от 20.08.2015 № 134 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по передаче объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Каменное в концессию или долгосрочную аренду (более года)» изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  сельского  поселения  Каменное                                      		       Ю.П. Шпирналь

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Каменное

от 21.04.2017 г. № 51

План мероприятий («дорожная карта») по передаче объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения и водоснабжения) муниципального образования сельское поселение Каменное по концессионным соглашениям

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение инвентаризации и паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения и водоснабжения) муниципального образования сельское поселение Каменное | Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, специалист по имуществу администрации сельского поселения Каменное | июнь 2017 года |
| 2. | Оформление прав собственности на объекты инфраструктуры (объекты теплоснабжения и водоснабжения) муниципального образования сельское поселение Каменное на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке или которые являются бесхозяйными | Специалист по имуществу администрации сельского поселения Каменное | июль 2017 года |
| 3. | Организация работы по землеустроительным работам для получения выписки из государственного кадастрового учета | Специалист благоустройству капитальному ремонту и дорожного хозяйства | июнь 2017 года |
| 4. | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения и водоснабжения) | Специалист по имуществу администрации сельского поселения Каменное | июль 2017 года |
| 5. | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионных соглашений | Бухгалтер экономист администрации сельского поселения Каменное | август 2017 года |
| 6. | Проведение конкурса на право заключения концессионных соглашений | Зам.главы сельского поселения Каменное | сентябрь 2017 года |
| 7. | Разработка и утверждение инвестиционных программ концессионером по развитию сетей теплоснабжения и водоснабжения, установление долгосрочных тарифов услуг | организации коммунального хозяйства, Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения администрации сельского поселения Каменное | декабрь 2017 года |
| 8. | Реализация концессионного соглашения |  | Согласно условий заключенного Соглашения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Каменное

от 21.04.2017 г. № 51

График передачи объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения и водоснабжения)

муниципального образования сельское поселение Каменное по концессионным соглашениям

| Объекты коммунальной сферы и энергетики | Концессия с указанием срока заключения (количество лет) | Сроки передачи в концессию |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоснабжение | концессия | - | - | + |  |
| Водоснабжение | концессия | - | - | + |  |